| ‘23년 (조직명) 경영방향 | 2022-11-00 |
| --- | --- |

■ ‘23년 목표/지향점

- 데이터 구조 변경 및 측위 데이터베이스 플랫폼 Open Source 전환을 통한 HPS 성능 향상 및 TCO 절감

■ ‘23년 목표 달성방안

[데이터 구조 변경 및 측위 데이터베이스 플랫폼 Open Source 전환을 통한 HPS 성능 향상 및 TCO 절감] - 다양한 Source를 통해 증가되는 측위용 수집 데이터 처리 및 데이터 필터링 기술개발을 위한 개발용 Data 분석/전처리 클러스터 구축 - 달성목표(정량) : (TBC) Data 분석 / 전처리 클러스터 적기 구축 (’23.09) - 주요내용 - 빅데이터 처리 및 분석관련 오픈소스 기술 확보 및 내부 개발 - 원천 Raw 데이터 처리 기술 개발을 위한 기반 기술 개발 - TIDC 내 서버로 운영 측위용 수집 데이터 / 측위 모델 데이터 동기화 - 대용량 데이터 처리 클러스터 구축 및 Scale 딥러닝서버와 데이터 / 모델 상호 연동 - 운영 측위 모델을 연동하여 TIDC DNN측위 정확도 평가시스템 연계 개발 데이터 분석/처리 클러스터 데이터 연동 서버 측위 Raw data PMS 운영 서버 SCALE 시스템 딥러닝 모델파일 딥러닝 Training/Validation 데이터 측위 정확도 평가 모니터링 시스템 딥러닝 Training/Validation 데이터 측위 Raw data 딥러닝 모델파일 필터링된 Training파일 - 현재 환경을 고려하지 않은 DeepLearning 측위 Cluster를 지역별 특성을 감안한 Adaptive Cluster구조로 변경, 개발해 최적화된 Wifi Fingerpring Map생성기술 개발 - 달성목표(정량) : (TBC)최적화된 Wifi Fingerpring Map적기 개발 (’23.10) - 주요내용 - 현재 전국 7대 도시 Wifi 지역별 특징 및 측위 정확도 관련성에 대한 Geospatial Information 분석 및 개발 - 구축될 개발용 Data 분석/전처리 클러스터를 활용하여 운영 데이터 연동 및 확보 - TMAP / 신규 추가 측위용 데이터 소스 에 대한 Feature 분석 및 Wifi Fingerprinting Map 적용 - Wifi Fingerprinting Map 관련 해당 개발 코드 Re-engineering 방법론을 통한 재개발 - 측위 모델 개발 과 협력하여 신규 Wifi Fingerprinting Map의 효과성 평가 [As-is] 격자기반 지역 설정 [To-be] 행정구역등의 지역 설정